Анализ работы (Юля Носырева)

## 1. Общая оценка (беглый взгляд)

| Аспект | Оценка | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Понимание задачи | ✅ Отлично | Чётко сформулировала цель — модуль генерации данных |
| Освоение инструментов | ✅ Хорошо | Разобралась с .sgy, segyio, obspy — это фундамент |
| Экспериментальный подход | ✅ Отлично | Перебрала 3 подхода (synthcity → SeisBench → GAN → VAE) |
| Критичность к себе | ✅ Отлично | Честно пишет про «не разобралась, каюсь» — это зрелость |
| Структура отчёта | ⚠️ Средне | Текст есть, но нет чёткой дорожной карты. «Каюсь» — не место в отчёте |
| Чёткость плана «что дальше» | ❌ Слабо | Нет конкретных сроков, метрик успеха, плана Б |

Вывод по первому впечатлению: Студентка талантливая, но ей нужен  направляющий толчок — чтобы структурировать мысли и перевести «кажется» и «авось» в проверяемые гипотезы.

## 2. Что делает правильно

### 2.1. Работа с сырыми данными и форматами

✅ Разобралась с .sgy — это не тривиально (бинарные заголовки, big-endian/little-endian, трассы).
✅ Использует профессиональные библиотеки: segyio (низкий уровень), obspy (сейсмология).
✅ Поняла структуру: текстовый заголовок (3200 байт) → бинарный заголовок → трассы.

### 2.2. Перебор методов генерации (молодец, что пробует разное)

✅ synthcity — быстро, но зависимости сломались — она это зафиксировала.
✅ SeisBench — правильная мысль (специализированная библиотека для сейсмики), но не подошёл формат данных.
✅ GAN (PyTorch) — сильный шаг, код работает, данные не копируются.
✅ VAE — экспериментально показал лучшее визуальное качество.

### 2.3. Честность в документировании проблем

✅ Пишет про «не сохранила модель» — это больно, но честно.
✅ Говорит про «коэффициент Спирмена низкий» — признаёт, что метрика плохая.
✅ Фиксирует субъективное наблюдение («но картинка в SeiSee лучше»).

## 3. Что требует корректировки (основные замечания)

### 3.1. Терминологическая неточность

| Что пишет студентка | Что на самом деле / как правильно |
| --- | --- |
| «создание модуля для генерации искусственных данных» | Модуль — это программа/функция. У неё пока эксперименты с моделями. Лучше: «разработка и валидация метода генерации синтетических сейсмических трасс» |
| «коэффициент Спирмена дал понять огромные различия» | Коэффициент корреляции Спирмена — метрика сходства распределений. Если он низкий — данные статистически разные. Но для сейсморазведки может быть важен не он, а форма волны. |
| «ввести коэффициент Спирмена в обучение» | Это плохая идея. Коэффициент Спирмена — недифференцируемая метрика. Его нельзя напрямую использовать как loss function. |

👉 Совет: Не пытайся засунуть Спирмена в loss-функцию. Лучше используй MSE (для амплитуд) + adversarial loss (для реалистичности). Спирмен — только для оценки после генерации.

### 3.2. Структурная проблема: нет чёткой дорожной карты

Сейчас её «план» — это дневник экспериментов, а не план работы. Должно быть:

План на май (неделя 1–2):
— Добиться сохранения обученной GAN.
— Замерить время обучения и генерации.
— Сравнить VAE и GAN по 3 метрикам: MSE, Spearman, визуально (SeiSee).
План на май (неделя 3–4):
— Выбрать лучшую модель.
— Оформить её как модуль (Python-класс).
— Написать документацию.
План на июнь:
— Протестировать на 3 реальных файлах.
— Собрать обратную связь от эксперта (Александр Сергеевич).

### 3.3. Проблема «каюсь» и «авось»

- «каюсь, не разобралась, как сохранить модель» — Это не страшно, но это не план. Например, так:

python

# Сохранить модель после обучения

torch.save(generator.state_dict(), 'generator.pth')

# Загрузить потом

generator.load_state_dict(torch.load('generator.pth'))

Или через checkpoint: сохранять каждые N эпох.

- «авось с ним получше будет» — В научной работе «авось» не работает. Нужно:
*«Я предполагаю, что добавление корреляции Спирмена в лосс-функцию (через аппроксимацию) может улучшить результат. Проверю это в эксперименте 3.2.»*

### 3.4. Сравнение моделей — не системное

Сейчас:

- GAN: минус — не сохраняется (?), время, низкий Спирмен

- VAE: плюс — распределения лучше, картинка в SeiSee лучше, минус — низкий Спирмен

Чего не хватает:

- Числовых метрик рядом (не просто «огромные различия», а число: Spearman = 0.12 vs 0.45 vs 0.67)

- Времени обучения (GAN: 3 часа? VAE: 20 минут?)

- Сравнения с baseline (сгенерировать белый шум — и сравнить)

- Визуализаций (в отчёте должны быть картинки: реальная трасса — GAN — VAE)

## 4. Конкретные корректировки, которые можно внедрить сегодня

Юля, отличная работа. Ты перебрала 4 подхода — это сильно. Теперь давай структурируем.

Что нужно сделать прямо сейчас (к следующей встрече):

1. Сохранение модели — это 3 строчки кода. Напиши функцию save_checkpoint(). Не стесняйся гуглить «pytorch save model».

2. Сравнительная таблица (минимум 3 модели: GAN vs VAE vs простой шум):

- Spearman (чем ближе к 1, тем лучше)

- MSE (чем меньше, тем лучше)

- Время обучения (секунды/минуты)

- Визуальная оценка (1–5 баллов, глядя в SeiSee)

3. Отказ от «авось» — не добавляй Спирмена в обучение, он недифференцируемый. Вместо этого: обучи VAE с MSE + KL-divergence, а потом посчитай Спирмена как метрику.

📌 План работы (вехами) — до конца мая

| Веха | Срок | Результат |
| --- | --- | --- |
| MVP-1 | 11 мая | Сохранение модели (GAN/VAE) + сравнение 2х подходов по метрикам |
| MVP-2 | 18 мая | Выбор финальной модели + первая версия модуля генерации |
| MVP-3 | 25 мая | Генерация синтетических файлов .sgy + валидация на 3 реальных примерах |
| Релиз | 1 июня | Чистый модуль + документация + презентация для эксперта |

📅 Аджайл-спринты по неделям (с чек-листом)

Спринт №1 — 4–10 мая

Тема: «Сохранить и сравнить»

| День | Задача |
| --- | --- |
| Пн 4.05 | Починить сохранение GAN (написать save_checkpoint()) |
| Вт 5.05 | Написать функцию загрузки модели load_model() |
| Ср 6.05 | Обучить VAE и GAN на одном файле .sgy (фиксированная длина трасс) |
| Чт 7.05 | Посчитать 3 метрики для каждой модели: Spearman, MSE, время обучения |
| Пт 8.05 | Сделать таблицу сравнения + 3 картинки (реальная трасса / GAN / VAE) |
| Сб 9.05 | Написать вывод: какая модель лучше и по каким критериям |
| Вс 10.05 | Отдохнуть / доделать долги. Сдать: таблицу, картинки, код сохранения |

Критерий готовности спринта:
✅ Модель сохраняется и загружается
✅ Есть таблица с числами
✅ Есть визуализация (SeiSee или matplotlib)

Спринт №2 — 11–17 мая

Тема: «Фиксация лучшей модели»

| День | Задача |
| --- | --- |
| Пн 11.05 | Выбрать одну модель (GAN или VAE) на основе таблицы из спринта 1 |
| Вт 12.05 | Обучить финальную модель на полном файле (все трассы) |
| Ср 13.05 | Обернуть генерацию в Python-класс SeismicGenerator |
| Чт 14.05 | Добавить параметры: num_traces, num_samples, noise_level |
| Пт 15.05 | Протестировать генерацию 10 разных сценариев (менять параметры) |
| Сб 16.05 | Замерить время генерации 100 трасс |
| Вс 17.05 | Написать краткую документацию к классу (что делает, как вызвать) |

Критерий готовности спринта:
✅ Финальная модель выбрана
✅ Класс работает без ошибок
✅ Документация есть (хотя бы 5–10 строк)

Спринт №3 — 18–24 мая

Тема: «Генерация .sgy и валидация»

| День | Задача |
| --- | --- |
| Пн 18.05 | Написать функцию save_to_sgy(generated_data, filename) |
| Вт 19.05 | Сгенерировать 3 синтетических .sgy файла (разные параметры) |
| Ср 20.05 | Открыть их в SeiSee — сравнить с реальным |
| Чт 21.05 | Попросить другого студента/вас «вслепую» отличить реальный .sgy от синтетического |
| Пт 22.05 | Посчитать Spearman и MSE для 3 синтетических vs реальный |
| Сб 23.05 | Записать ограничения модели (когда генерирует плохо) |
| Вс 24.05 | Оформить отчёт по валидации (2 страницы + картинки) |

Критерий готовности спринта:
✅ Модуль сохраняет .sgy
✅ Есть 3 синтетических файла
✅ Экспертная оценка («обманула» или нет)

Спринт №4 — 25–31 мая

Тема: «Упаковка и презентация»

| День | Задача |
| --- | --- |
| Пн 25.05 | Причесать код: убрать мусор, добавить docstring |
| Вт 26.05 | Написать README.md: установка, пример использования, ожидаемые результаты |
| Ср 27.05 | Подготовить Jupyter Notebook-демонстрацию (загрузка → обучение → генерация → сохранение) |
| Чт 28.05 | Написать финальный отчёт (цель, методы, эксперименты, результаты, ограничения) |
| Пт 29.05 | Сделать презентацию на 5–7 слайдов для эксперта |
| Сб 30.05 | Записать 3-минутное видео (показывает генерацию и .sgy в SeiSee) |
| Вс 31.05 | Отправить всё вам на проверку. Резервный день |

Критерий готовности релиза:
✅ Код на GitHub или в архиве
✅ Открывается и работает на другом компьютере
✅ Эксперт (вы) говорит: «принимаю»